Zapytanie ofertowe

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty dotyczącej budowy i wdrożenia agenta AI do obsługi zapytań prawnych z zakresu branżowych przepisów prawa (ocena technologii medycznych i refundacja).

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie jednego agenta AI do obsługi zapytań prawnych z zakresu branżowych przepisów prawa (ocena technologii medycznych, refundacja leków i świadczeń zdrowotnych), w formule chmurowej (Microsoft Azure lub równoważna platforma chmurowa z regionem UE), wraz z transferem wiedzy na rzecz zespołu IT Zamawiającego.

Agent ma za zadanie odciążyć dział prawny Zamawiającego od powtarzalnych zapytań dotyczących interpretacji ustaw branżowych, na które odpowiedź wynika wprost z obowiązujących przepisów lub z ugruntowanego stanowiska (opinii) działu prawnego instytucji (realizacja zatwierdzonej strategii Biura Prawnego na rok 2027).

Zamówienie nie obejmuje:

- agenta dotyczącego wewnętrznych aktów prawnych (zarządzeń, regulaminów) — realizowanego samodzielnie przez zespół IT Zamawiającego,

- agenta dotyczącego prawa pracy / HR — planowanego do realizacji w kolejnym etapie,

- zakupu sprzętu (serwer GPU) — system działa w chmurze,

- płatnego wsparcia po wdrożeniu (SLA) — utrzymanie systemu przejmuje zespół IT Zamawiającego.

Integralnym elementem zamówienia jest transfer wiedzy (szczegóły: pkt 3.5 OPZ).

2. Kontekst instytucjonalny

Zamawiający — Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) — jest agencją publiczną wyspecjalizowaną w ocenie technologii medycznych i taryfikacji świadczeń zdrowotnych. Pracownicy (ok. 270 osób), w tym komórki merytoryczne niebędące prawnikami, regularnie kierują pytania do działu prawnego. Znaczna część tych pytań jest powtarzalna, ma jednoznaczną odpowiedź wynikającą z obowiązujących przepisów i była już wcześniej opiniowana — dział prawny posiada archiwum opinii prawnych.

3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

3.1. Zakres agenta — branżowe przepisy prawa (HTA, refundacja, taryfikacja, świadczenia)

Dokumenty źródłowe:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw i inne branżowe; wewnętrzne procedury i wytyczne AOTMiT; archiwum opinii i analiz prawnych instytucji dotyczących tych ustaw (ok. 150–200 dokumentów) + zarządzenia wewnętrzne.

Cel agenta:

Agent odpowiada na powtarzalne pytania pracowników merytorycznych dotyczące interpretacji branżowych przepisów prawnych, ze wskazaniem podstawy prawnej (artykuł, ustęp) i — gdzie istnieje — ugruntowanego stanowiska działu prawnego instytucji (numer opinii, data).

Przykładowe pytania:

- Czy ekspert Rady Przejrzystości może złożyć oświadczenie o konflikcie interesów podpisem elektronicznym?

- Ile dni ma Agencja na wydanie rekomendacji w trybie priorytetowym?

- Jakie dokumenty składa wnioskodawca przy wniosku o objęcie refundacją?

- Czy podmiot, który złożył wniosek, może go wycofać po wszczęciu postępowania?

- Czy w przypadku cofnięcia wniosku należy się zwrot opłaty?

Wyzwania techniczne:

Cytowanie konkretnego artykułu i ustępu jako obowiązkowy element odpowiedzi; odwołanie do ugruntowanego stanowiska instytucji (opinie archiwalne); rozpoznawanie pytań wymagających eskalacji do prawnika (pytania niejednoznaczne); obsługa wielu ustaw jednocześnie — pytanie może dotyczyć przepisów z dwóch aktów.

3.2. Wymagania funkcjonalne

- Każda odpowiedź generowana przez agenta musi zawierać odniesienie do źródła: nazwa dokumentu, artykuł/paragraf/punkt, fragment tekstu — jako obowiązkowe cytowanie.

- Odpowiedzi muszą być jednolite dla wszystkich użytkowników (brak zależności od indywidualnych uprawnień dostępowych do dokumentów źródłowych).

- Odpowiedzi mogą być generowane wyłącznie w oparciu o wskazaną bazę wiedzy — bez wykorzystania zewnętrznych źródeł wiedzy (brak halucynacji).

- System musi zapewniać priorytetyzację źródeł wiedzy: w pierwszej kolejności opinia wewnętrzna (stanowisko instytucji), dopiero w jej braku — bezpośrednio przepis.

- System musi posiadać mechanizm eskalacji — informowania użytkownika o braku odpowiedzi lub przekroczeniu kompetencji agenta.

- System musi umożliwiać korektę błędnej odpowiedzi przez uprawnionego prawnika, skutkującą zmianą odpowiedzi dla wszystkich użytkowników (globalny rejestr korekt z kontrolą uprawnień).

- System musi umożliwiać dodawanie nowych dokumentów do bazy wiedzy z ich uwzględnieniem w odpowiedziach (bez przebudowy systemu).

- System musi umożliwiać logowanie wszystkich zapytań i odpowiedzi w celach audytowych.

- System musi działać w języku polskim (interfejs i odpowiedzi).

- System musi obsługiwać min. 10–15 jednoczesnych użytkowników, z możliwością dostępu dla ok. 270 użytkowników organizacji.

- Interfejs: aplikacja webowa lub integracja z Microsoft Teams / SharePoint (do uzgodnienia na etapie analizy wstępnej).

3.3. Wymagania techniczne — formuła chmurowa

- System uruchamiany w chmurze publicznej z regionem przetwarzania w UE (preferowany Microsoft Azure; dopuszczalne rozwiązania równoważne spełniające wymagania RODO z pkt 3.4).

- Architektura RAG (Retrieval-Augmented Generation) z wyszukiwaniem hybrydowym (wektorowe + słowne) i mechanizmem cytowania źródeł.

- Architektura agnostyczna wobec modelu LLM — możliwość zmiany dostawcy modelu bez przebudowy warstwy wyszukiwania i bazy wiedzy.

- Model LLM jako usługa zarządzana (np. Azure OpenAI, Azure AI) lub model open-source uruchomiony w chmurze — wybór Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymagań jakościowych i RODO.

- Komponenty programowe: preferowane rozwiązania open-source (baza wektorowa, warstwa serwerowa, interfejs) — bez opłat licencyjnych na rzecz Wykonawcy.

- Architektura modułowa — możliwość rozbudowy o kolejne domeny (agenty) bez przebudowy platformy.

- Interfejs administracyjny: zarządzanie dokumentami, konfiguracja agenta, przegląd logów i audytu.

3.4. Wymagania bezpieczeństwa i RODO

- Rezydencja danych w EOG — dane Zamawiającego nie mogą być transferowane poza EOG.

- Status operatora chmury oraz dostawcy modelu LLM jako podmiotu przetwarzającego (podprocesora) w rozumieniu RODO, wraz z odpowiednią umową powierzenia przetwarzania.

- Brak wykorzystania danych Zamawiającego do trenowania modeli zewnętrznych.

- Kontrola dostępu — możliwość integracji z Active Directory / Microsoft Entra ID.

- Audytowalność — logowanie zapytań, odpowiedzi, korekt i działań administracyjnych.

- Wykonawca przekaże komplet dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższych wymagań.

3.5. Transfer wiedzy

Transfer wiedzy jest integralnym elementem zamówienia i stanowi kryterium odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do:

- Realizacji prac wdrożeniowych w formule sesji roboczych z udziałem co najmniej jednego pracownika IT oraz jednego prawnika Zamawiającego, z obowiązkowym udostępnieniem ekranu przez Wykonawcę.

- Przekazania kompletnej dokumentacji technicznej w języku polskim, obejmującej: architekturę systemu, instrukcje zarządzania bazą wiedzy, konfiguracji hierarchii źródeł, zarządzania uprawnieniami, obsługi rejestru korekt, procedury postępowania awaryjnego, instrukcję konfiguracji nowego agenta.

- Przeszkolenia zespołu IT Zamawiającego (min. 2 sesje szkoleniowe po min. 2 godziny) w stopniu umożliwiającym samodzielne utrzymanie, konfigurację i rozbudowę systemu — w tym samodzielne uruchomienie kolejnego agenta w tej samej architekturze.

- Przeprowadzenia, na żądanie Zamawiającego, testu kompetencji — praktycznego zadania technicznego realizowanego przez pracownika Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy. Negatywny wynik testu zobowiązuje Wykonawcę do dodatkowych sesji szkoleniowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Szczegółowe klauzule dotyczące transferu wiedzy (Dziennik Sesji, nagrywanie, kary) zostaną określone w umowie.

3.6. Harmonogram realizacji

| Etap | Zakres | Termin |
| --- | --- | --- |
| Analiza wstępna | Uzgodnienie listy dokumentów, pytań kontrolnych, kryteriów odbioru, planu integracji | Tygodnie 1–2 |
| Budowa i konfiguracja | Środowisko chmurowe, warstwa serwerowa, interfejs, wczytanie korpusu, wyszukiwanie z cytowaniem, rejestr korekt, logowanie | Tygodnie 3–10 |
| Testy i odbiór | Testy z udziałem użytkowników (5–10 osób, 2 tygodnie), poprawki, testy odbiorowe | Tygodnie 11–15 |
| Transfer wiedzy | Sesje szkoleniowe, dokumentacja, test kompetencji, odbiór końcowy | Tygodnie 15–17 |
| RAZEM | Maksymalny czas realizacji od podpisania umowy do odbioru końcowego | 17 tygodni |

4. Warunki udziału w postepowaniu i informacje dodatkowe

- W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w okresie 2 lat przed dniem złożenia oferty, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu Agenta AI, minimum na poziomie PoC, wykonującego zadania obsługi zapytań prawnych lub technicznych z zakresu przepisów prawa lub nazwanych technologii. W formule chmurowej (Microsoft Azure lub równoważna platforma chmurowa z regionem UE), wraz z transferem wiedzy na rzecz klienta.

- Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Termin realizacji zamówienia: max. 17 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

| Kryterium | Waga | Max. pkt | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena brutto (C) | 40% | 40 | C = (Cmin / Coferty) × 40, gdzie Cmin — najniższa cena brutto wśród ofert |
| Jakość próbki (P) | 40% | 40 | Ocena wg kryteriów z pkt 6. (min. próg: 20 pkt) |
| Transfer wiedzy i doświadczenie osób delegowanych do realizacji zamówienia (T) | 20% | 20 | Ocena wg kryteriów z pkt 6. |
| RAZEM | 100% | 100 | Suma: C + P + T |

6. Kryteria Oceny ofert

6.1. Próbka — test jakości odpowiedzi

Cel próbki

Próbka zastępuje formalny etap PoC (Proof of Concept). Jej celem jest weryfikacja, czy proponowany przez Wykonawcę system (model LLM + architektura wyszukiwania) jest w stanie generować poprawne merytorycznie odpowiedzi na pytania z zakresu branżowych przepisów prawa, na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów.

6.2. Procedura

- Zamawiający przygotuje zestaw testowy składający się z:

- 5–10 dokumentów źródłowych (fragmenty ustaw branżowych, wybrane opinie prawne AOTMiT),

- 5–10 pytań testowych z zakresu tych dokumentów.

- W wyznaczonym terminie (jednolitym dla wszystkich Wykonawców) Zamawiający przekaże zestaw testowy wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.

- Wykonawcy na spotkaniu online (max 3h) mają czas na zasilenie proponowanego przez siebie systemu/modelu dostarczonymi dokumentami i wygenerowanie odpowiedzi na pytania testowe — Zamawiający (komisja) obserwuje generowane treści w czasie rzeczywistym.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

- wygenerowane odpowiedzi w formacie .docx lub .pdf,

- krótki opis użytego modelu LLM i konfiguracji (max. 2 strony A4).

- Zamawiający nie wymaga udostępnienia pełnego systemu — oceniany jest wyłącznie wynik (jakość odpowiedzi).

6.3. Kryteria oceny próbki

Odpowiedzi ocenia komisja składająca się z prawników Zamawiającego, według następujących kryteriów (łącznie max. 40 pkt):

| Kryterium | Opis | Max. pkt |
| --- | --- | --- |
| Poprawność merytoryczna | Odpowiedź jest zgodna z obowiązującymi przepisami i stanowiskiem instytucji. Brak błędów, brak halucynacji (informacji spoza bazy wiedzy). | 15 |
| Cytowanie źródeł | Odpowiedź zawiera poprawne i precyzyjne odniesienie do źródła (artykuł, ustęp, numer opinii). Cytaty dają się zweryfikować w dokumentach. | 9 |
| Kompletność | Odpowiedź uwzględnia wszystkie istotne aspekty pytania, w tym powiązania między aktami prawnymi. | 8 |
| Prosty język i czytelność | Odpowiedź jest zrozumiała dla pracownika niebędącego prawnikiem, bez nadmiernego żargonu. | 4 |
| Eskalacja (jeśli dotyczy) | Przy pytaniach niejednoznacznych agent prawidłowo informuje o ograniczeniu i sugeruje konsultację z prawnikiem. | 4 |
| RAZEM |  | 40 |

Każde pytanie testowe jest oceniane niezależnie. Łączna punktacja próbki stanowi średnią ważoną ocen poszczególnych pytań i ocen poszczególnych członków komisji. Oferta, która uzyska mniej niż 20 pkt za próbkę, zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań jakościowych.

6.4. Kryteria oceny transferu wiedzy i doświadczenia zespołu delegowanego do wykonania zamówienia

Odpowiedzi ocenia komisja składająca się z prawników Zamawiającego, według następujących kryteriów (łącznie max. 20 pkt):

| Kryterium | Opis | Max. pkt |
| --- | --- | --- |
| Propozycja sposobu realizacji transferu wiedzy | Planowane sesje, dokumentacja szkoleń, testy kompetencji odbiorców. | 10 |
| Doświadczenie zespołu (co najmniej 2 osoby) | Realizacja co najmniej 1 projektu o zbliżonym charakterze (asystent AI/RAG oparty na dokumentach prawnych lub regulacyjnych). | 10 |
| RAZEM |  | 20 |

7. Sposób złożenia oferty

Ofertę zawierającą:

1)  Formularz ofertowy (Załącznik nr 1),

2)  Opis proponowanego rozwiązania technicznego (max. 5 stron A4),

3)  Propozycję realizacji transferu wiedzy (max. 2 strony A4),

4)  Referencje / opis doświadczenia zespołu delegowanego do wykonania zamówienia, w  projektach RAG / Legal AI (jeśli dotyczy),

w wersji elektronicznej, należy przesłać na adres mailowy: zakupy@aotm.gov.pl, w terminie do 28.07.2026 roku do godziny 14:00.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Daniel Imieliński — w zakresie prawnym; d.imielinski@aotm.gov.pl

Dawid Załęcki — w zakresie organizacyjnym i procedury udzielenia zamówienia publicznego; zakupy@aotm.gov.pl

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień Agencji oraz przepisów Kodeksu Cywilnego, dalej: KC z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dalej: Pzp (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp — wartość zamówienia poniżej 170 000 zł netto).

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy KC.

3. Zamawiający ma prawo zmienić warunki zapytania ofertowego lub unieważnić zapytanie ofertowe w każdym czasie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia zapytania ofertowego Wykonawcy zostaną poinformowani o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelka korespondencja z Wykonawcami winna być prowadzona w języku polskim.

5. Zamawiający mam prawo zaproszenia na negocjacje Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Przedmiotem negocjacji mogą być warunki realizacji zamówienia, w tym cena. Zastrzega się, że negocjacje nie mogą zmieniać charakteru zamówienia oraz jego istoty, w sposób naruszający zasadę jawności i równego traktowania Wykonawców.

6. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający ma prawo powrócić do badania i oceny ofert i dokonać kolejnego wyboru.